胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统功能测试计划

| 文件状态： [ ] 草稿 [ ] 正式发布 [√] 正在修改 | 文件标识： | G14_胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统_功能测试计划_v1.1.docx |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | V1.1 |
|  | 作 者： | 沈崇焕 |
|  | 完成日期： | 2026-04-06 |

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 沈崇焕 | 孔祥诺 | 2026-03-11 至 2026-03-23 | 功能测试计划v0.1 功能测试用例v0.1 |
| V1.0 | 沈崇焕 | 孔祥诺 | 2026-03-24 至 2026-03-29 | 功能测试计划v1.0 功能测试用例v1.0 |
| V1.1 | 沈崇焕 | 孔祥诺 | 2026-03-30 至 2026-04-06 | 功能测试计划v1.1 功能测试用例v1.1 |

目录

1	概述	3

1.1	软件概述	3

1.2	文档概述	3

2	引用文件	3

3	测试准备	3

3.1	测试环境规划	3

3.2	测试环境示意图	3

4	测试策略	3

5	测试说明	4

5.1	测试项目描述	4

5.2	测试用例	4

6	测试实施安排	4

6.1	测试进度	4

6.2	缺陷管理	4

7	系统功能测试规程	5

7.1	启动标准	5

7.2	中止标准	5

7.3	通过标准	5

8	测试风险分析	6

- 概述

  - 软件概述

该软件是胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统，核心功能为：支持医生上传X光影像，通过ResNet50模型一键式肺炎检测，并可视化展示检测框及置信度，最后可导出JSON结果与标注图；系统基于RBAC角色（管理员、医生、科研人员）进行权限管理。

  - 文档概述

本文档描述了胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统软件功能测试的测试准备，测试策略，测试用例设计方法，测试环境，测试说明等。

- 引用文件

《医疗影像数据管理平台_—_背景需求介绍.pptx》

《RJSJ_Lec06_Testing.pptx》

- 测试准备

  - 测试环境规划

| 软/硬件 | 版本/配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Windows操作系统 | Windows11, 25H2 | 主要环境 |
| Chrome | 139.0.7258.139 | 访问前端界面 |
| Apifox | 2.8.19 | 系统功能测试 |
| Jmeter | 5.1.1 | 自动化测试 |
| IDEA | 2025.1.1.1 | 运行代码 |

  - 测试环境示意图

测试策略

本次功能测试用例设计综合运用了场景法、等价类划分、边界值分析、错误推测法，测试数据选取严格遵循字段约束与业务逻辑，预期结果定义清晰可量化，实测判定基于界面反馈与数据校验。

- 测试说明

测试项目描述

| 序号 | 测试项名称 | 测试项标识 | 测试子项标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建用户账号 | TC-USER-C | TC-USER-C-001 | 验证创建用户账号功能是否满足用户需求 |
| 2 | 登录账号 | TC-LOGIN | TC-LOGIN-001 | 验证登录账号功能是否满足用户需求 |
| 3 | 查看用户账号 | TC-USER-G | TC-USER-G-001 | 验证查看用户账号功能是否满足用户需求 |
| 4 | 禁用用户账号 | TC-USER-BAN | TC-USER-BAN-001 | 验证禁用用户账号功能是否满足用户需求 |
| 5 | 创建病例数据 | TC-CASE-C | TC-CASE-C-001 | 验证创建病例数据功能是否满足用户需求 |
| 6 | 查看病例数据 | TC-CASE-G | TC-CASE-G-001 | 验证查看病例数据功能是否满足用户需求 |
| 7 | 更新病例数据 | TC-CASE-U | TC-CASE-U-001 | 验证更新病例数据功能是否满足用户需求 |
| 8 | 删除病例数据 | TC-CASE-D | TC-CASE-D-001 | 验证删除病例数据功能是否满足用户需求 |
| 9 | 创建检查记录 | TC-STUDY-C | TC-STUDY-C-001 | 验证创建检查记录功能是否满足用户需求 |
| 10 | 更新检查记录 | TC-STUDY-U | TC-STUDY-U-001 | 验证更新检查记录功能是否满足用户需求 |
| 11 | 删除检查记录 | TC-STUDY-D | TC-STUDY-D-001 | 验证删除检查记录功能是否满足用户需求 |
| 12 | 上传影像数据 | TC-IMG-U | TC-IMG-U-001 | 验证上传影像数据功能是否满足用户需求 |
| 13 | 查看影像数据 | TC-IMG-G | TC-IMG-G-001 | 验证查看影像数据功能是否满足用户需求 |
| 14 | 删除影像数据 | TC-IMG-D | TC-IMG-D-001 | 验证删除影像数据功能是否满足用户需求 |
| 15 | 发起肺炎推理任务 | TC-INF | TC-INF-001 | 验证发起肺炎推理任务功能是否满足用户需求 |
| 16 | 查看AI预测结果图 | TC-INF-RES | TC-INF-RES-001 | 验证查看AI预测结果图功能是否满足用户需求 |
| 17 | 查看AI推理详细结果 | TC-INF-DET | TC-INF-DET-001 | 验证查看AI推理详细结果功能是否满足用户需求 |
| 18 | 评价推理结果 | TC-RATE | TC-RATE-001 | 验证评价推理结果功能是否满足用户需求 |
| 19 | 删除评论 | TC-RATE-D | TC-RATE-D-001 | 验证删除评论功能是否满足用户需求 |
| 20 | 查看医生评价信息 | TC-RATE-G | TC-RATE-G-001 | 验证查看医生评价信息功能是否满足用户需求 |

测试用例

参见《G14_胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统_功能测试用例_v1.1.xlsx》

- 测试实施安排

  - 测试进度

| 任务名称 | 责任人 | 任务起止时间 | 输出产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能测试v0.1 | 沈崇焕 | 2026-03-11 至 2026-03-23 | G14_胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统_功能测试计划_v0.1.docx G14_胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统_功能测试用例_v0.1.xlsx |
| 功能测试v1.0 | 沈崇焕 | 2026-03-24 至 2026-03-29 | G14_胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统_功能测试计划_v1.0.docx G14_胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统_功能测试用例_v1.0.xlsx |
| 功能测试v1.1 | 沈崇焕 | 2026-03-30 至 2026-04-06 | G14_胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统_功能测试计划_v1.1.docx G14_胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统_功能测试用例_v1.1.xlsx |

  - 缺陷管理

Gitee/Github/其他版本库服务器中提交Issue, 类型选择缺陷。建议提交给经理，由经理审核后，如果确定概率为缺陷优先分配给缺陷涉及功能的开发人员。最后由缺陷提交人验证缺陷修改的正确性。

缺陷严重程度等级说明

- 致命性缺陷：没有实现或错误地实现重要的功能；业务流程存在重大隐患； 软件在操作过程中由于软件自身的原因自动退出系统或出现死机、系统崩溃等情况；软件在操作过程中由于软件自身的原因对系统或数据造成破坏；在现有的软、硬建设环境下不能实现应有的功能；

- 严重性缺陷：没有实现基本功能，且不存在替代办法；没有实现重要功能中的部分功能，并且不存在替代办法；业务流程衔接错误；在现有的环境下，不能实现部分功能且没有替代方案；没有满足系统的性能要求；

- 一般性缺陷：该级缺陷与严重性缺陷相对应的，只是存在替代方法；对误操作或错误操作没有提示；

- 建议性缺陷：通常为易用性方面的错误，比如界面不友好、 前后风格不一、中英文混杂、结果输出不直观等。

- 系统功能测试规程

  - 启动标准

- 接口测试执行完毕且通过

- 系统测试环境准备完毕，人员到位

- 系统测试计划和用例开发完毕并通过评审

  - 中止标准

- 测试环境或关键系统功能不可用

- 出现宕机、不响应等致命的系统失效

  - 通过标准

- 达到100%功能覆盖和100%典型用户使用场景覆盖

- 测试用例不通过数的比例 < 1.5 %

- 不存在缺陷等级为致命性的缺陷

- 不存在缺陷等级为严重性的缺陷

- 缺陷等级为一般性的缺陷数量≤ 5

- 缺陷修改完毕并经过回归测试验证

- 测试风险分析

| 风险标识 | 风险描述 | 危害程度（H/M/L） | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |