| 文件状态： [ ] 草稿 [ ] 正式发布 [ √ ] 正在修改 | 文件标识： | G14_胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统_接口测试计划_v0.1.docx |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | v0.1 |
|  | 作 者： | 沈崇焕 |
|  | 完成日期： | 2026-03-15 |

辅助诊断系统接口测试计划

胸部X光影像数据管理及AI

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 沈崇焕 | 孔祥诺 | 2026-03-11 至 2026-03-17 | 接口测试计划第一版 |

目录

1	概述	3

1.1	软件概述	3

1.2	文档概述	3

2	引用文件	3

3	测试准备	3

3.1	测试环境规划	3

3.2	测试环境示意图	3

4	测试策略	3

5	测试说明	4

5.1	测试项目描述	4

5.2	测试用例	4

6	测试实施安排	4

6.1	测试进度	4

6.2	缺陷管理	4

7	接口测试规程	5

7.1	启动标准	5

7.2	中止标准	5

7.3	通过标准	5

8	测试风险分析	5

- 概述

  - 软件概述

该软件是胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统，核心功能为：支持医生上传X光影像，通过ResNet50模型一键式肺炎检测，并可视化展示检测框及置信度，最后可导出JSON结果与标注图；系统基于RBAC角色（管理员、医生、科研人员）进行权限管理。

  - 文档概述

本文档描述了胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统软件接口测试的测试准备，测试策略，测试用例设计方法，测试环境，测试说明等。

- 引用文件

《医疗影像数据管理平台_—_背景需求介绍.pptx》

《RJSJ_Lec06_Testing.pptx》

- 测试准备

  - 测试环境规划

| 软/硬件 | 版本/配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Windows操作系统 | Windows11, 25H2 | 主要环境 |
| Postman | v12.0.3 | 发送接口请求 |
| Jmeter | 5.1.1 | 接口测试 |
| IDEA | 2025.1.1.1 | 运行代码 |

测试环境示意图

Jmeter

Postman

测试人员PC (Windows 11 25H2)

HTTP请求(端口8080)

本地部署服务 (IDEA 2025.1.1.1)

测试策略

接口测试基于接口文档定义的相关内容展开。测试场景设计将覆盖正常业务流程（如登录-增删查改）、异常流程（参数缺失/格式错误）及权限验证（无token/无效token）。测试数据选取遵循等价类与边界值原则，构造有效、无效及边界数据。预期结果依据HTTP状态码和接口定义，明确响应结构与字段内容。实测结果通过断言结合数据库校验以及人工进行判定。

- 测试说明

测试项目描述

| 序号 | 测试项名称 | 测试项标识 | 测试子项标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录账号 | User_API_login |  | 验证用户后台登录接口实现是否满足接口设计要求 |
| 2 | 创建用户账号 | User_API_create |  | 验证用户后台创建接口实现是否满足接口设计要求 |
| 3 | 查看用户账号 | User_API_get |  | 验证用户后台查看接口实现是否满足接口设计要求 |
| 4 | 禁用用户账户 | User_API_ban |  | 验证用户后台禁用接口实现是否满足接口设计要求 |

测试用例

参见《G14_胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统_接口测试用例_v0.1.xlsx》

- 测试实施安排

  - 测试进度

| 任务名称 | 责任人 | 任务起止时间 | 输出产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次接口测试 | 沈崇焕 | 2026-03-11 至 2026-03-17 | G14_胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统_接口测试计划_v0.1.docx G14_胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统_接口测试用例_v0.1.xlsx |

  - 缺陷管理

Gitee/Github/其他版本库服务器中提交Issue, 类型选择缺陷。建议提交给经理，由经理审核后，如果确定概率为缺陷优先分配给缺陷涉及接口的开发人员。最后由缺陷提交人验证缺陷修改的正确性。

缺陷严重程度等级说明

- 致命性缺陷：没有实现或错误地实现重要的接口；在测试过程中出现自动退出系统或出现死机、系统崩溃、对系统或数据造成破坏等；

- 严重性缺陷：没有实现接口基本功能，且不存在替代办法；没有实现重要接口中的部分功能，并且不存在替代办法；没有满足性能要求；

- 一般性缺陷：该级缺陷与严重缺陷相对应的，只是存在替代方法；对误操作或错误操作没有提示；

- 建议性缺陷：通常为易用性方面的错误，比如提示不友好，界面不友好、 前后风格不一、中英文混杂等；。

- 接口测试规程

  - 启动标准

- 测试环境满足计划需求，人员到位

- 接口测试用例设计完成且通过评审

  - 中止标准

- 测试环境或关键系统不可用

- 出现宕机、不响应等致命的系统失效

  - 通过标准

- 所有接口测试用例执行完毕

- 确认的提交缺陷已修改完毕

- 测试风险分析

| 风险标识 | 风险描述 | 危害程度（H/M/L） | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| RISK-001 |  | L |  |
| RISK-002 |  | L |  |